**23.05.2022**

* **2. Sprint ile ilgili dökümanlar tamamlandı ve yüklemeye hazır hale getirildi.**

**24.05.2022**

* **Scrum master görevini sürdürememesi sebebiyle Çağrı Çiftçi gruptan ayrılmıştır. Ayrılma nedeni en temel haliyle, yönetimsel ve organizasyonel anlamda takıma hiçbir katkı sağlamayarak, iletişimi sürdürememesidir.**
* **Takımdan ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.**

**25.05.2022**

* **Çağrı Çiftçi dönüş yaptı ve gruptan ayrıldığını beyan etti.**

**26.05.2022**

* **İş planı güncellendi: Merve-Hesaplama sayfasını yapıyor**

**Zelal: ilan verme sayfası**

**Furkan: Yaptığı sayfaların üzerinden geçecek**

**27.05.2022**

* **Toplantı yapıldı.**

**28.05.2022**

* **Toplantı planı yapıldı.**

**29.05.2022**

* **Toplantı yapıldı.**
* **To do app yapımına karar verildi. Planlar yenilendi**

**30.05.2022**

* **To do appin %80 kısmı tamamlandı, sadece bildirim, tarih ve kullanıcı giriş çıkışı kaldı.**

**31.05.2022**

* **Vefat ve sağlık problemleri dolayısıyla geriye kalan %20’lik iş tamamlanamadı. Hesap makinası yapımına karar verildi.**

**02.06.2022**

* **Hesap makinası yapımına devam edildi.**

**03.06.2022**

* **Hesap makinası yapımına devam edildi.**

**05.05.2022**

* **Hesap makinası yapımı tamamlandı.**
* **Toplantı yapıldı.**
* **Apk çıktısının alınması, githuba yüklenmesi ve formun doldurulması: Fatih**
* **Sprint 3 notlarının toparlanması: Zelal**
* **Video çekimi: Fatih-Merve**
* **Scrum Master: Merve**

**06.05.2022**

* **Dökümanlar toparlanmaya devam ediyor, bugün sisteme yüklenecek.**