**09.05.2022**

* **Gün başlangıcı ve gün sonu raporlaması düzenine geçiş sağlandı. Zelal raporlama ve Furkan ise günlük-genel to do list takibi yapacak.**
* **Merve giriş sayfası tasarım ve kodlaması üzerine çalıştı.**

**10.05.2022**

* **Toplantı yapıldı. Toplantı gündemi tasarım ve deadline olarak iki ana başlıkta ilerledi.**
* **Tasarımların iletilmesi için 15.05 Pazar deadline olarak belirlendi.**
* **Fatih: İlan verme sayfası**
* **Merve: Giriş ve kayıt sayfası**
* **Furkan: Hesaplama sayfası**
* **Zelal: Tanıtım sayfası**
* **Genel olarak şu başlıkta sayfaların olmasına karar verildi: Giriş, kayıt, tanıtım, hesaplama, ilan verme, profil ekranı**
* **Ana sayfa akışının kullanıcı deneyimi de hesaba katılarak instagram feedi gibi olmasına karar verildi.**
* **Search Bar ile arama yapılabilecek ve search bar üzerinden çeşitli filtrelendirmeler olacak**
* **Yüzdelik pay, bütçe, bölge, zaman filtresi gibi filtrelendirmeler uygulanacak . (Merve)**
* **Bir sonraki toplantı beklenmeyecek, grup üzerinden feedback ile tasarımlar ilerletilecek**
* **Gelir modeli üzerine konuşuldu, geliştirilebilir, araştırılacak. Furkan biraz konunun üzerine eğilecek.**

**11.05.2022**

* **Tasarımlar üzerinde çalışılıyor, gün başlangıcı ve gün sonu alındı.**
* **Sprint puanı alındı:0. Çağrı aracılığı ile danışmandan toplantı talep edildi bekleniyor.**
* **GitHub’da tam olarak ne yapılması gerekildiği öğrenilecek. (Çağrı)**

**12.05.2022**

* **Tasarımlar üzerinde çalışılıyor, gün başlangıcı ve gün sonu alındı.**
* **Çağrı aracılığı ile danışmandan toplantı talep edildi bekleniyor.**
* **GitHub’da tam olarak ne yapılması gerekildiği öğrenilecek. (Çağrı) (BEKLENİYOR)**

**13.05.2022**

* **Tasarımlar üzerinde çalışılıyor, gün başlangıcı ve gün sonu alındı.**
* **Çağrı aracılığı ile danışmandan toplantı talep edildi bekleniyor.**
* **GitHub’da tam olarak ne yapılması gerekildiği öğrenilecek. (Çağrı) (BEKLENİYOR)**
* **Furkan gelir modeli üzerine araştırmasını tamamladı.**

**14.05.2022**

* **Tasarımlar üzerinde çalışılıyor, gün başlangıcı ve gün sonu alındı.**
* **Çağrı aracılığı ile danışmandan toplantı talep edildi bekleniyor.**
* **GitHub’da tam olarak ne yapılması gerekildiği öğrenilecek. (Çağrı) (BEKLENİYOR)**

**15.05.2022**

* **Tasarımlar üzerinde çalışılıyor, Furkan, Merve ve Zelal teslim etti. Çağrı ve Fatih iletecek.**
* **Çağrının toplantıya yetişemediği öğrenildi, telafi bekleniyor.**
* **Tasarımlar güncellenecek.**

**16.05.2022**

* **Asistanla görüşüldü. Kaynak kodlar ve read me üzerinde duruldu. Read me dosyası güncellenecek.**

**17.05.2022**

* **Toplantı hakkında konuşuldu. Perşembe günü toplantı yapılacak.**

**19.05.2022**

* **Toplantı gerçekleştirildi. Çağrı eğer Fatih’e destek olabilirse teknik tarafa destek verecek. Yoksa yönetim kısmında görev alacak.**
* **Kalan sayfalar tasarlanacak:**
* **Merve: Ana sayfa**
* **Zelal: İlan sayfası**
* **Furkan: Profil sayfası**

**21.05.2022**

* **Furkan profil sayfasını iletti, hesaplama sayfasını revize etti.**
* **Merve ve Zelal de tasarımları iletecek.**

**22.05.2022**

* **Bu akşam toplantı yapıldı.**
* **Kod yazım işlemi paylaştırıldı.**
* **Hesaplama sayfası\_Merve, Anasayfa ve profil sayfası Fatih**







